Plan de Desarrollo del Trabajo Fin de Grado

Título provisional del TFG: Desarrollo de un videojuego tipo roguelike 2D con vista cenital

Alumno: Naoufal Saidi Hassani

Fecha de inicio del desarrollo: 20 de abril de 2025

Fecha de entrega de la memoria: 30 de junio de 2025

# Introducción

Este documento detalla el plan de desarrollo del Trabajo Fin de Grado (TFG) de Ingeniería Informática, centrado en la creación de un videojuego tipo roguelike en 2D con estética píxel art y vista top-down. A pesar de que la primera fase no se ha podido completar dentro del tiempo estimado por la carga de otras asignaturas, se cuenta actualmente con una mayor disponibilidad horaria, por lo que se establece un nuevo marco temporal para finalizar el proyecto satisfactoriamente.

# Fases de Desarrollo

## Fase 1 – Base del juego (Semana 1-3: del 20 de abril al 12 de mayo)

Implementación del movimiento del jugador.

Sistema de colisiones básicas.

Sistema de input personalizable.

Cámara que sigue al jugador.

Carga de mapas básicos (inicialmente estáticos).

Sistema de entidades y componentes: jugador, enemigos, objetos.

Hito 1: Mapa fijo cargado, el jugador puede moverse y colisionar correctamente.

## Fase 2 – Núcleo roguelike (Semana 4-5: del 13 al 26 de mayo)

Generación procedural de niveles: habitaciones y conexiones.

IA básica para enemigos que persiguen al jugador.

Implementación de ataques y sistema de daño/vida.

Creación de objetos recogibles: vida, mejoras, armas.

Sistema de muerte y reinicio de partida.

Hito 2: Nivel generado proceduralmente, se puede jugar, luchar, morir y reiniciar.

## Fase 3 – Profundidad y rejugabilidad (Semana 6-7: del 27 de mayo al 9 de junio)

Sistema de mejoras aleatorias y permanentes.

Nuevos enemigos con comportamientos diferenciados.

Primer jefe implementado (rey duende o rey slime).

Interfaz básica de usuario: vida, armas, objetos.

Hito 3: Una partida completa es posible, con progresión real y desafío.

## Fase 4 – Pulido visual y técnico (Semana 8-9: del 10 al 23 de junio)

Mejora de sprites, tilesets y fondos (pixel art estilo Tiny Rogues).

Añadir efectos de sonido y música.

Implementar animaciones básicas.

Optimización y refactorización del código.

Hito 4: El juego luce como un prototipo profesional y es técnicamente estable.

## Fase 5 – Documentación y entrega (Semana 10: del 24 al 30 de junio)

Redacción completa de la memoria del TFG:

- Introducción y objetivos.

- Estado del arte (roguelikes y herramientas usadas).

- Diseño de arquitectura.

- Mecánicas implementadas.

- Sistema de generación procedural.

- IA de enemigos.

- Conclusiones y mejoras futuras.

Pruebas de uso y recopilación de feedback.

Grabación de vídeo de gameplay como soporte para la defensa.

Entrega final: Juego funcional, memoria técnica completa y vídeo demostrativo.